КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.

ОБЪЕКТ:

с. Аксай, ул. Даибова, от №16 по №20 – пешеходная зона

ЗАКАЗЧИК:

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

СТРОЙКОНТРОЛЬ:

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Газ-Технострой», адрес город Хасавюрт ул. Экскаваторная, 2в

- директор: Байбулатов У.Б. (тел. 8928 670 11 87)

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ                                                           СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№0803600001419000030_255792 ОТ 17.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан                                          по ценообразованию в строительстве»

№16-05-Э-21-19

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У

05:05:000001:5913-05/192/2018-1

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

СРОКИ:

Дата начала работ –17 .06.2019г  дата окончания работ – 22.06.2019г.

НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:

327550,87 руб.

ЦЕНА КОНТРАКТА:

327550,87 руб.

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:

17.06.2019г.

ЭКОНОМИЯ:

-

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

- планировка площадей ручным способом, установка скамеек и урн, устройство подстилающих слоев из гравия толщиной 10 см., устройство подстилающих слоев из бетона толщиной 8 см., установка закладных деталей,  установка светильников с лампами люминесцентными.

УСТАНОВКА БАННЕРА:

- установлен

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- имеется, установлен в фойе администрации МР.