Чек-лист контроля хода реализации программы «Мой Дагестан – мои дороги» в 2020 году

| 1 | Название объекта |  |  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Ташав-Хажи с. Ботаюрт Хасавюртовского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы |  |  | с.Ботаюрт, ул.Ташав-Хажи |
| 3 | Частота использования объекта |  |  | высокая |
| 4 | Наличие проектной документации (сметного расчёта) |  |  | имеется |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) |  |  | ООО «Промжилпроект» |
| 5 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства |  |  | имеется |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение |  |  | ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» |
| 5.2 | Дата заключения |  |  | 22.10.2019 г. |
| 5.3 | Номер заключения |  |  | №22-10-4-185/2-19 |
| 6 | Курирующий заместитель министра |  |  | Тагиров М.М. |
| 7 | Курирующий заместитель главы администрации |  |  | Бакиев И. К. |
| 8 | Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ |  |  | Аукцион состоялся |
| 8.1 | Дата аукциона |  |  | 08.05.2020 г. |
| 8.2 | Победитель аукциона |  |  | ООО «Луна» |
| 9 | Наличие договора на проведение ремонтных работ |  |  | имеется |
| 9.1 | Дата |  |  | 20.05.2020 г. |
| 9.2 | Номер |  |  | №0803600001420000029_255792 |
| 9.3 | Наименование подрядчика |  |  | ООО «Луна» |
|  | Ответственный за строительный участок |  |  | Аджиев Кураш Зулумханович |
| 10 | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2020 год, тыс. руб. |  |  | 3 495 639,54 руб. |
| 11 | Исполнение кассового плана |  |  |  |
|  | Период | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причины отставания (при наличии) |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 11.2 | Август |  |  | Оплачено по факту выполнения |
| 11.3 | Сентябрь |  |  | работ |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| 12 | Наличие акта приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию объекта ремонта |  |  | отсутствует |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии |  |  | - |
| 12.2 | Вид документа |  |  | - |
| 12.3 | Дата решения |  |  | - |
| 12.4 | Номер решения |  |  | - |
| 12.5 | Дата утверждения акта приёмочной комиссии |  |  | - |
| 12.6 | Номер утверждённого акта приёмочной комиссии |  |  | - |
| 13 | Наличие информационных щитов на строительной площадке |  |  | имеется |
| 13.1 | Количество щитов |  |  | 1 |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета |  |  | соответствует |
| 13.3 | Примечание |  |  | - |
| 14 | Наличие информационных щитовв администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведённого ремонта |  |  | имеется |
| 14.1 | Количество щитов |  |  | 1 |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета |  |  | соответствует |
| 14.3 | Примечание |  |  | - |
| 15 | Наличие информации на сайте МинтранспортаРД |  |  | имеется |
| 21.1 | Оценка качества информации |  |  | хорошее |
| 22. | Наличие информации на сайте муниципального образования |  |  | имеется |
| 22.1 | Оценка качества информации |  |  | хорошее |