**Чек-лист контроля хода реализации программы «Формирование современной городской среды» в МО «Хасавюртовский район» Республики Дагестан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | **Благоустройство общественной территории. Благоустройство ул. Даибова в сел. Аксай Хасавюртовского района** |
| **2** | **Населенный пункт** | **с. Аксай** |
| **3** | **Численность населения** | **10285 чел.** |
| **4** | **Наличие инженерных изысканий** | **отсутствует** |
| 4.1 | наименование | **-** |
| 4.2 | дата | **-** |
| 4.3 | номер | **-** |
| 4.4 | организация, проводившая инженерные изыскания | **-** |
| **5** | **Наличие проектной документации** | **имеется** |
| 5.1 | Наименование проектировщика | **ООО «Промжилпроект»** |
| **5.2** | **Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию** | **отсутствует** |
| 5.2.1 | Орган, выдавший заключение | **-** |
| 5.2.2 | Дата заключения | **-** |
| 5.2.3 | Номер заключения | **-** |
| **5.3** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | **имеется** |
| 5.3.1 | Орган, выдавший заключение | **ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»** |
| 5.3.2 | Дата заключения | **16.05.2019г** |
| 5.3.3 | Номер заключения | **16-05-Э-21-19** |
| **5.4** | **Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)** | **отсутствует** |
| **5.4.1** | **Орган, предоставивший земельный участок** | **отсутствует** |
| **5.4.2** | **Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок** |  |
| а) | Дата |  |
| б) | Номер |  |
| в) | Вид документа |  |
| **5.4.3** | **Документ, подтверждающий права на земельный участок** | **отсутствует** |
| **6.** | **Наличие разрешения на строительство** | **отсутствует** |
| 6.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | **-** |
| 6.1.1 | Дата разрешения | **-** |
| 6.1.2 | Номер разрешения | **-** |
| 6.2 | Срок действия разрешения на строительство | **-** |
| **7.** | **Курирующий заместитель министра** | **Абакаров И.Л.** |
| **8.** | **Курирующий заместитель главы администрации** | **Касимов.В.А** |
| **9.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ** | **Аукцион состоялся** |
| 9.1 | Дата аукциона | **06 июня 2019г** |
| 9.2 | Победитель аукциона | **ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ»** |
| **10.** | **Наличие договора на проведение строительных работ** | **имеется** |
| 10.1 | Дата | **17 июня 2019г** |
| 10.2 | Номер | **080360001419000030\_255792** |
| 10.3 | Наименование подрядчика | **ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ»** |
| 10.4 | Ответственный за строительный участок | **Байбулатов.У.Б** |
| **11.** | **Наличие извещения о начале строительных работ** | **отсутствует** |
| 11.1 | дата | **-** |
| 11.2 | номер | **-** |
| **12.** | **Строительный контроль подрядчика** | **назначен** |
| 12.1 | ФИО ответственного | **Моллаев А.О.** |
| 12.2 | Сведения о ходе строительного контроля | **Контроль осушествлялся** |
| **13.** | **Строительный контроль заказчика** | **МКУ «ЕСЗ»** |
| 13.1 | ФИО ответственного | **Ахавов.Г.И** |
| 13.2 | Сведения о ходе строительного контроля | **Контроль осушествлялся** |
| **14.**  | **Государственный строительный надзор** | **отсутствует** |
| 14.1 | ФИО ответственного | **-** |
| 14.2 | Сведения о ходе государственного строительного надзора | **-** |
| **15.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,** **тыс. руб.** | **327,55** |
| **16.** | **Исполнение кассового плана** |  |
|  | **Период** | **План,** **тыс. рублей** | **Факт,** **тыс. рублей** | **Причины отставания** **(при наличии)** |
| 16.1 | Освоено на 1 июля | **327,55** | **327,55** | **Оплата произведена по факту выполненных работ** |
| 16.2 | Август  |  |  |  |
| 16.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 16.4 | Октябрь |  |  |  |
| 16.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 16.6 | Декабрь |  |  |  |
| **17.** | **Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации** | **отсутствует** |
| 17.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | **-** |
| 17.2 | Дата разрешения | **-** |
| 17.3 | Номер разрешения | **-** |
| **18.** | **Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** | **отсутствует** |
| 18.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | **-** |
| 18.2 | Дата разрешения | **-** |
| 18.3 | Номер разрешения | **-** |
| **19.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** | **имеется** |
| 19.1 | Количество щитов | **1** |
| 19.2 | Соответствие стандарту макета | **соответствует** |
| 19.3 | Примечание | **-** |
| **20.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений.** | **отсутствует** |
| 20.1 | Количество щитов | **-** |
| 20.2 | Соответствие стандарту макета | **-** |
| 20.3  | Примечание | **-** |
| **21.** | **Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)** | **имеется** |
| 21.1 | Оценка качества информации | хорошее |
| **22.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | **имеется** |
| 22.1 | Оценка качества информации | хорошее |