КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.

ОБЪЕКТ

с. Куруш , ул. Н.Самурского  № 2а –общественная придворовая территория

ЗАКАЗЧИК:

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

СТРОЙКОНТРОЛЬ:

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Газ-Технострой», адрес город Хасавюрт ул. Экскаваторная, 2в

- директор: Байбулатов У.Б. (тел. 8928 670 11 87)

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ                                                           СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№0803600001419000022_255792 ОТ 04.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

ОРГАН ВЫДАВШИЙ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан                                          по ценообразованию в строительстве»

25.04.19г. №16-05-Э-16-19

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У

05:05:000002:431105/192/2019-1

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

СРОКИ:

Дата начала работ –04.06.2019г  дата окончания работ –12.06.2019г.

НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:

820000,00 руб.

ЦЕНА КОНТРАКТА:

765432,15 руб.

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:

04.06.2019г.

ЭКОНОМИЯ:

3847,45 руб.

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

- устройство подстилающих  и  выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси ; устройство покрытия толщиной 6 см из горячих сфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ; установка бортовых камней бетонных; установка скамеек и урн; озеленение территории -  разбивка участка, подготовка почвы, подготовка посадочных мест для деревьев, посадка деревьев; установка  светильников; установка сигнальной ленты «Электра»; установка закладных деталей, монтаж стоек освещения.

УСТАНОВКА БАННЕРА:

- установлен

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- имеется, установлен в фойе администрации МР.