**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с. Новосельское, ул. Шоссейная, 26 – общественная придворовая территория

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Газ-Технострой», адрес город Хасавюрт ул. Экскаваторная, 2в

- директор: Байбулатов У.Б. (тел. 8928 670 11 87)

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000025\_255792 ОТ 04.06.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

№25-04-Э-17-19 от 25.04.2019г.

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05:05:000018:1635-05/192/2018-1 от 11.12.2018г.

**КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

**СРОКИ:**

Дата начала работ –04.06.2019г дата окончания работ –12.06.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

820000,00 руб.

**ЦЕНА КОНТРАКТА:**

762169,22 руб.

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

04.06.2019г.

**ЭКОНОМИЯ:**

3830,00 руб.

**ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:**

- устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4см, установка скамеек и урн, устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), Урна металлическая опрокидывающаяся, Скамья парковая Сп-2 2000х485х485 мм,озеленение, Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м, Туя западная, высота 1,5-2,0 м.

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.