**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с. Тотурбийкала, ремонт дорожного покрытия по ул.Тотурбиева

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Ростехнострой»

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000043\_255792 ОТ 16.07.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

№5-04-4-48-19 от 05.04.19

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05:05:000020:1257- 05/024/2017 – 1 от 26.05.2017г. (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ)

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мои дороги»

Рашидов Мухаммат Курбанович, тел. 8928 570 22 20

**СРОКИ:**

Дата начала работ –16.07.2019г дата окончания работ –30.08.2019г.

**СРОКИ ПРОДЛЕНЫ:**

- в связи с обращением Главы СП Тотурбийкала Акаева Н. по вопросу прокладки водопроводных сетей провести работы с 31.08.2019г. по 14.09.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

4636192,00 руб.

**ЦЕНА КОНТРАКТА:**

4613011,04

руб.

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

16.07.2019г

**ЭКОНОМИЯ:**

23180,96 руб.

**ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:**

ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, устройство выравнивающих слоев из асфальтобетонной смеси, разборка бортовых камней, установка бортовых камней, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Протяженность дороги – 470 метров.

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.